**Z Á P I S č. 1/2019**

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Hrachovice, konaného dne 21. 2. 2019

Přítomni: Bronec M., Kříž R., Vácha J., Nováková B., Steinochr M., Vacek M., Kříž K.,

Steinochrová Z.

Přítomna nadpoloviční většina, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:

1) Projednání plánu oprav a investic pro rok 2019, a možné související rozpočtové změny

2) Pozemek č.1065 možnost odkupu od státu v aukci za podmínek stanovených v oznámení

CTA /3/2019

3) Projednání umístnění svislého dopravního značení ve všech částech obce za účelem

omezení průjezdu nad určité váhy vozidel, zákaz stání

4) Projednání záměru novostaveb RD

5) Projednání zabezpečení chodců v D. Hrachovicích

6) Žádost vlastníka č.p.1. p.č. 3 část obce HH - Malenická Veronika o odkup části pozemku p.č.

1/3 za účelem zřízení stavby vjezdu a stání pro auto

7) MDŽ v Pohnání

8) Aktualizace směrnic

9) RO č. 12/18

1) Projednání plánu oprav a investic pro rok 2019, a možné související rozpočtové změny

1a) „renovace a opravy vodovodu místní části Mostek“

Projekt bude rozdělen do určitých fází s důvodu finančních prostředků, v současné době probíhá projektová příprava a kompletace dokumentace pro podání žádostí o dotace.

V první fázi bude provedeno posílení vodního zdroje a výměna přivaděče do vodojemu – nový vrt v lokalitě stávajícího prameniště na pozemku č. 249 který je majetkem ZD Pojbuky. Majitel předběžně souhlasil s poskytnutím předmětného pozemku pro umístnění nové stavby.

V současné době probíhají práce na Hydrogeologickém projektu, následně bude zřízen průzkumný vrt a podána žádost o vydání stavebního povolení, současně probíhají i projektové práce na návazných etapách – výměna vodovodního řádu.

Dočasné provizorní řešení: z důvodu uvolňování usazenin ze starého ocelového vodovodního řádu, bude provedeno zřízení šachy a odkalovacího ventilu na návsi mezi rybníky č. p. 476/1, práce budou provedeny souběžně se zřízením přípojky pro pozemek č. 497.

1b) „renovace a opravy kanalizace místní části Mostek“

V současné době byly zadány a probíhají projektové a geodetické práce na studii záměru.

Studie záměru bude následně předložena zastupitelstvu a zveřejněna. Dále bude provedeno veřejné projednání záměru s obyvateli obce.

1c) „Oprava části MK Dolní Hrachovice- Mostek v km 0,500-1,173“

Vypracován projekt a dokumentace žádosti o dotaci.

Podána žádost o dotaci

1d) „Opravy a renovace objektu č.p. 20 Dolní Hrachovice, p.č. 50, k.ú. Horní Hrachovice“

Výměna rozvodů EI, renovace UT, částečné opravy a zateplení stropních konstrukcí

Vypracován projekt a dokumentace žádosti o dotaci.

Podána žádost o dotaci

1e) „Rekonstrukce dětského hřiště a instalace altánu v částech obce DH a HH“

Vypracována dokumentace žádosti o dotaci.

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci.

Realizace veškerých výše uvedených akcí je závislá na získání finančních prostředků (dotací) pro jejich realizaci. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možnostmi získání dotací, pověřuje a zmocňuje starostu ve veškerých náležitostech, včetně rozpočtových změn.

Souhlasí s podáním žádostí o dotace na výše uvedené záměry.

Usnesení č. 1/19: Zastupitelstvo souhlasí s plánem oprav a investic pro rok 2019,

a všemi náležitostmi v bodě 1.

Hlasování: pro 7

2) pozemek č.1065 možnost odkupu od státu v aukci za podmínek stanovených v oznámení CTA /3/2019

Usnesení č. 2/19: S ohledem na neadekvátní minimální cenu pozemku (316,-/1m2) stanovenou prodávajícím (UZSVM), zastupitelstvo se usneslo nepodat cenovou nabídku.

Hlasování: pro 7

3) projednání záměru – umístnění svislého dopravního značení ve všech částech obce za účelem omezení průjezdu nad určité váhy vozidel, zákaz stání

Usnesení č. 3/19: Zastupitelstvo pověřuje a zmocňuje starostu ve věci návrhu DIO, projednání a schválení příslušnými úřady, vlastní realizací záměru.

Hlasování: pro 7

4) projednání záměru novostaveb RD

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměry novostaveb RD na území obce

4a) novostavba RD v K.Ú Mostek č.p. 497

4b) novostavba RD v K.Ú Hrachovice č.p. 1134/4

4c) novostavba RD v K.Ú Hrachovice č.p. 504

4d) novostavba RD v K.Ú Mostek č.p. 340, 341

Usnesení č. 4/19:

Zastupitelstvo souhlasí s umístněním staveb na pozemku, napojením budoucích objektů na infrastrukturu a stávající sítě obce.

Hlasování: pro 7

5)projednání vypracování projektu, za účelem zajištění bezpečnějšího pohybu chodců v Dolních Hrachovicích u silnice č. 137. ZO projednalo možnosti, bude vypracován návrh.

6) žádost vlastníka č.p.1. p.č. 3 část obce HH - Malenická Veronika o odkup části pozemku p.č. 1/3 za účelem zřízení vjezdu a stání pro auto.

V předmětném místě není možno zřídit požadovanou stavbu z důvodu pozice ve svahu a nepřehledného úseku místní komunikace a následnou údržbu komunikace.

Usnesení č. 5/19: zastupitelstvo zamítlo žádost

Hlasování: pro 7

7) Obec Pohnání pořádá dne 9.3.2019 tradiční oslavu MDŽ. ZO projednalo a schválilo spoluúčast na pořádání kulturní akce a financování při účasti obyvatel naší obce.

Akce bude zveřejněna na obecních vývěskách, kde budou srdečně zváni spoluobčané obce na výše uvedenou kulturní akci.

Usnesení č. 6/19: schválení spoluúčasti

Hlasování: pro 7

8) Účetní předložila ke schválení aktualizaci směrnic obce.

Usnesení č. 7/19: schválení aktualizace směrnic

Hlasování: pro 7

9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s RO č. 12/18.

Zapsala: Steinochrová Ověřili: Vacek Miroslav

Steinochr Marek